内乡县水利局2016年度决算

情

况

说

明

内乡县水利局及系统

2016年度部门决算情况说明

一、水利局主要职责

水利局是县人民政府组成部门，主管全县水利工作，依法行使水利行政管理职能，其主要职责是：

负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；指导农村水利工作；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发等13项任务。

二、水利局及系统决算单位构成

水利局及系统部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1、局机关本级

水利局机关行政编制18名、事业编制33人，同时设立了内乡县移民局、内乡县防汛抗旱指挥部办公室、内乡县水利执法大队、内乡县水利技术指导站、内乡县南水北调中线工程管理办公室均为股级事业单位。

- 局属二级单位供给方式

水利局下属九个二级单位，其中内乡县橡胶坝管理所、内乡县河道管理所、内乡县打磨岗水库灌区管理局、内乡县斩龙岗水库管理所、内乡县太山庙水库管理所、内乡县丰收灌区管理所、内乡县南水北调中线工程管理办公室和内乡县老龙潭灌区管理所为财政全供单位；内乡县节水办为自收自支事业单位。

3、水利系统人员编制情况

水利系统行政编制18人，实有行政人员18人。

事业编制235人（移民局5人、防汛协5人、执法队10人、指导站13人、橡胶坝35人、河道所23人、打磨岗  27人、斩龙岗21人、太山庙23人、丰收渠11人、中线办  12人、老龙潭 22人、节水办28人）。

实有事业编制180人（移民局2人、防汛协3人、执法队5人、指导站13人、橡胶坝23人、河道所23人、打磨岗17人、斩龙岗16人、太山庙20人、丰收渠9人、中线办5人、老龙潭16人、节水办28人）。

三、水利局及系统决算具体说明

1、收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计20181.51万元，支出总计20181.51万元，与2015年相比，收、支总计各增加14674.94万元。主要原因：项目管理资金投入及人员工资增长。

2、收入决算情况说明

本年收入合计20240.41万元，其中：财政拨款收入20240.41万元，占100%。

3、支出决算情况说明

本年支出合计20240.41万元，其中：基本支出1394.43万元，项目支出18845.98万元。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算20240.41万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加16161.03万元。主要原因：项目资金投入减少。

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1394.43万元，其中：人员经费1278.61万元，主要包括：1、工资福利支出1184.97万元。其中：基本工资669.3万元、津贴补贴242.69万元、奖金116.6万元、社会保障缴费141.61万元、伙食补助费1.52万元、基本养老保险费13.26。2、对个人和家庭的补助93.64万元。其中：抚恤金61.34万元、住房公积金32.3万元；公用经费107.6万元，主要包括：办公费15.07万元、印刷费2.72万元、咨询费1.25万元、手续费0.4万元、电费17.22万元、邮电费1.82万元、差旅费1.21万元、维 修（护）费11.19万元、租赁费5.09万元、会议费1.9万元、培训费0.99万元、公务接待费6.41万元、劳务费7.46万元、工会经费3.5万元、福利费2.47万元、公务用车运行维护费18.74万元、其他交通费用1.56万元、其他商品和服务支出8.62万元、办公设备购置7.22万元、专用设备购置1万元。

6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为80.4万元，支出决算为25.14万元，完成预算的94%，主要原因：公务用车车辆购置费预算大于实际购车费。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少38.1 万元，下降66 %，主要原因：下属二级单位车辆超过使用年限，进行报废处理，更新车辆。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费18.74万元，其中，公务用车运行维护费18.74万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费6.41万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待256批次、1424人次。

7、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为447万元，支出决算为447万元。

8、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年机关运行经费支出356.07万元，2015年机关运行经费支出349.93万元，增加6.14万元。主要原因：人员工资及社会保障费用提高。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额19292.98万元，其中：政府采购货物支出19292.98万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，水利系统共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车3辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年水利项目共组织对中央财政水利5个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10010万元。绩效评价结果概况说明：

一、内乡县2016年共实施三条中小河流治理工程项目，分别是默河李井至独榆树村段河道治理工程、黄水河龙头至湍河口段及丹水河柴赵岗至湍河口段河道治理工程。

（一）、项目基本情况

1、默河李井至独榆树村段河道治理工程

2013年10月，三门峡市水利勘测设计有限责任公司水利行业设计乙级编制了《内乡县默河李井村至独榆树村河道治理工程初步设计报告》，2013年11月27日，河南省水利厅以豫水行许字【2013】242号文对初步设计进行了批复。

批复工程建设内容：河道卡口段主槽拓宽0.783公里，梅子河入河口整治1处、共0.3公里，两岸新建堤防0.874公里、加固堤防0.66公里，两岸新建护岸8.128公里、加固护岸0.783公里，新建排水涵2处，拆除重建生产桥4座。

批复总投资2469万元,其中：中央1482万元、省级296万元、市级395万元，县级296万元。

完成主要建设内容为：河道卡口段主槽拓宽0.825公里，梅子河入河口整治1处、共0.3公里，两岸新建及加固堤防1.16公里，两岸新建护岸9.647公里、加固护岸1.143公里，新建排水涵48处，拆除重建生产桥4座，河道清障3.046公里。累计完成各项投资2172万元，完成在总投资100%。

2、黄水河龙头至湍河口段河道治理工程

2013年10月，内乡县水利局委托河南灵捷水利勘测设计研究有限公司水利行业乙级编制了《内乡县黄水河龙头至湍河口段河道治理工程初步设计报告》，2013年11月28日，河南省水利厅以豫水行许字【2013】243号文对该项目初步设计报告进行批复。

批复工程治理范围为：内乡县黄水河龙头至湍河口（桩号-2+760-10+900），治理净长6.255公里。河道清障3.62公里，两岸新建堤防4.513公里、整修加固堤防2.577公里，两岸新建护岸工程5.713公里，新建排水涵2座，拆除重建生产桥4座，支沟口护砌9处、共0.425公里，拆除废弃桥梁及拦河坝各1座，新建防汛道路长0.932公里。

批复总投资2456万元。其中：中央1473万元、省级295万元、市级393万元，县级295万元。

清障3.72公里，两岸新建堤防3.6公里、整修加固堤防2.75公里，两岸新建护岸工程2.85公里，新建排水涵2座，拆除重建生产桥4座，拆除废弃桥梁及拦河坝各1座。累计完成各项投资2162万元，完成总投资90%。

3、丹水河柴赵岗至湍河口段河道治理工程

2013年11月，我局委托三门峡市水利勘测设计有限责任公司对丹水河柴赵岗至湍河口段河道治理工程进行初步设计，2013年12月25日，河南省水利厅对《初设报告》进行了审查，以豫水行许字【2013】311号文对丹水河柴赵岗至湍河口段河道治理工程初步设计进行批复。

批复主要工程建设内容为：桩号2+460-7+920段原堤防加高加固、新建堤防、新建护岸等。治理段轴线总长度为5.46km，其中：两岸新建堤防2.87km、加固堤防5.69km，两岸新建护岸1.67km，新建排水涵7座，拆除重建生产桥2座。

批复总投资2205万元。其中：中央投资1322万元，省级配套265万元，市级配套353万元，县级配套265万元。

共完成以下建设内容：新建堤防2.45km；加固堤防3.95km；清淤1.5km；拆除重建生产桥2座,新建排水涵8座。完成各项投资1543万元，累计完成总投资70%，

（ 二）、绩效评价基本结论

1、项目组织

为了高标准、高质量完成我县中小河流治理工程任务，内乡县人民政府于2010年成立了内乡县中小河流治理工程建设管理局，作为该项目的法人，负责工程项目建设管理。同时落实了各级责任人，明确县政府主管副县长为县政府责任人，内乡县水利局局长为县级水行政主管单位和建设单位责任人，沿湍河各乡镇的乡（镇）长为所在地政府责任人。

为了加强建管局组织机构的领导，我县人民政府办公室于2013年9月以内政办【2013】77号文下发了关于调整了建管局人员的通知，建管局局长、副局长及总工，其他管理人员12名。为了强化责任，各项目现场均成立了现场管理机构，明确了现场技术负责人、质量负责人和安全负责人。

2、项目管理

为切实做好我县中小河流治理工程，在工程建设中，严格执行“四制、四管理”。“四制”为项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制；“四管理”为质量、安全、信息、档案等管理。

（1）招投标制

根据《招投标法》，默河李井村至独榆树村段、黄水河龙头至湍河口段、丹水河柴赵岗至湍河口段河道治理工程严格执行招投标各项制度及相关规定，没有违规、违纪和化整为零、规避招标等现象发生。

（2）工程监理制

按照财政部、水利部联合下发了《关于全国重点地区中小河流治理项目管理暂行办法》的规定，监理单位均在现场设立监理部，监理部依据监理合同、设计文件和水利行业的质量标准、规范、规程，对河道治理工程项目建设进行全过程监理。并对工程建设中的质量、工期、安全、进度、资金进行控制，从而保证了该项目的顺利进行。

（3）合同管理制

在项目建设中，我们加强了合同管理，从工程立项到开工建设，以合同为依据，严格按照合同要求，规范建设程序。一是严格合同变更程序，在施工中发生的设计变更，每次都按照施工单位申请、监理单位审核、建设单位同意、设计单位复核，手续完善后方可进行变更；二是严格承包方非法转让；三是合同签订时，规范合同条款，减少合同争议，确保工程顺利实施。

（4）质量与安全管理

工程质量管理是工程建设管理的核心。我们按照“项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府部门监督”相结合的原则，建立健全了质量和安全控制体系。在工程项目的建设过程中，制订和完善各种质量和安全控制措施，质量和安全管理，层层有人抓、处处有人管。在参建各方的共同努力下，已完工项目在施工过程中未发生一例质量及安全事故，使之工程顺利完工。

（5）信息管理

各工程施工过程中，严格按照上级部门要求，及时、准确上报中小河流治理工程投资计划各类报表及信息管理系统。

（6）开工审批及质量监督手续

我县在项目开工前，严格按照规定，进行开工报批，全部批复后实施，并办理了质量监督手续，有南阳市水利水电建设工程质量监督站对项目建设全过程进行质量监督。

资金管理

根据河南省财政厅 水利厅《河南省财政厅 河南省水利厅关于转发财政部 水利部<全国重点地区中小河流治理项目管理暂行办法>的通知》（[2009]555号文）及南阳市水利局、财政局以《南阳市水利局、财政局关于下达2013年中小河流治理项目第一批投资计划的通知》（宛水计【2013】24号文），为切实管好、用好项目资金，提高资金的使用效果，我们的具体做法是：根据合同要求及施工单位工程进度，施工单位根据合同要求及月工程进度填报工程计量报验单、结算申请单，并附相关单元工程评定资料；经建管局现场技术员、监理员、施工技术员审核工程量，监理工程师认定审核后确定结算金额，并由总监理工程师签发工程价款月支付证书；最后由项目法人(现场负责人)代表先后审定签批；建管局财务科再根据各方已签批的月支付证书和应税发票及相关附件到财政局业务股室申请拨付工程款，并有主管领导签批。后经财政局国库股对有关手续审核，直接将款项拨付到施工单位。在资金管理上，严格按照国库集中支付管理，没有发生挤占、挪用、大额现金提取、以拨代报和白条入帐等违法、违规现象。

实施效果

内乡县中小河流治理工程的实施，消除了我县三条主要河道工程安全运行的隐患，使河道防洪标准得到提高，工程运用安全得以保证，有效保护沿河两岸居民安全。

（三）绩效目标实现程度、差距及其因素分析

内乡县默河李井村至独榆树村段河道治理工程已完成总投资100%，目前已完成分部验收，准备单位及竣工验收；内乡县黄水河龙头至湍河口段河道治理工程完成总投资的90%，其余工程抓紧施工，争取早日竣工验收；内乡县丹水河柴赵岗至湍河口段河道治理工程完成总投资70%，由于资金下达较晚，严重影响施工进度，下一步将抓紧时间施工，争取早日完工验收。

（四）主要经验教训及相关政策建议

政策措施和主要做法

- 前期工作：项目确定后，申请县政府由县财政拨付资金进行勘察、设计等前期工作；

- 项目批复后：①县水利局领导积极汇报县主管领导，县政府在县财政困难的情况下，优先保证配套资金能拨付到位；②县领导小组召开项目所在地乡镇协调会，做施工前总动员；③合同签订以后，由一名县领导负责采取“7+3”形式即政府办协调拆迁办、土地、审计、财政、林业、监察7个职能部门及乡镇、村、业主到现场丈量土地及清点地面附属物，并登记造册，按照县拆迁标准由县财政将拆迁资金拨付到相关乡镇，再由乡镇对拆迁户补偿；

- 资金拨付：在施工资金拨付中，建管局财务人员及时督促施工单位完善相关手续，协调财政部门最短时间内由国库直接拨付到施工企业账户，确保工程顺利施工；

- 建管局成立现场管理机构，协调处理各种矛盾及存在的技术问题，及时做好隐蔽（重要）单元验仓，为施工企业创造一个良好的施工环境，建管局总工每天对各工地进行安全质量巡查；建管局资料人员坚持每周核查监理、施工等资料，确保资料与施工同步。

5、在加快建设进度方面采取的措施：一是建管局多次召开会议，要求施工单位制定进度计划，倒排工期。二是坚持每周一上午召开工程进度汇报例会，由项目现场负责人汇报上周施工进度计划完成情况，存在的问题及需要解决的问题，并对本周的安全、质量、进度做好安排。

6、在施工期间，县长及主管县长多次到现场办公，掌握施工进度并现场解决存在的问题。

建议

- 在河道治理项目中，县财政用于土地及附属物补偿资金较大。该段河道治理项目，目前县财政已支付800多万元，总拆迁完毕约需近千万元。作为山区贫困县，财政压力太大，建议河道项目拆迁费用纳入到工程批复总投资中。

- 在安排河道治理项目工期的时候，为了保证安全，应考虑汛期因素，适当延长施工工期。

二、内乡县小农水重点县项目2016年工程

（一）、项目基本情况

2015年12月16日，与河南灵捷水利勘测设计研究有限公司签订了技术合同，编制了《河南省内乡县第六批小型农田水利重点县项目2016年度建设项目实施方案》。2016年1月25日，河南省水利厅、河南省财政厅下发了《关于对第六批小型农田水利重点县建设项目2016年度实施方案的批复》（豫水农【2016】1号）。批复内容如下：

1、工程形式：埋设地埋管道，配套田间移动软管。

2、主要建设内容：田间灌溉工程：埋设管道73.35km，新建闸阀房135座，给水栓898个；移动软管89.80km。

3、核定工程投资：2016年工程总投资2880万元,其中：申请中央财政投资1200万元，省级财政投资1200万元，市级财政投资240万元，县级财政投资240万元。

完成的主要工程量：土石方开挖154407.63m3，土石方填筑140101.69m3，砌体及垫层12314.35m3，混凝土1043.22m3；共埋设管道88.7km，修建闸阀房122座、出水口等1127个；配套移动软管89.8km。

（ 二）、绩效评价基本结论

1、项目组织

为了高标准、高质量完成我县小农水项目的工程任务，2014年12月18日，内乡县人民政府办公室印发了《关于成立内乡县小型农田水利重点县项目建设管理局的通知》 (内政办[2014]38号)，成立了内乡县小型农田水利重点县项目建设管理局；2016年4月25日，内乡县人民政府办公室以（内政办[2016]62）号文对建管局人员进行了调整，建管局作为项目法人，全面负责工程建设与管理工作。

2、项目管理

内乡县小型农田水利重点县项目建设管理局在工程建设中充分发挥了建设管理的主导作用，严格实行“项目法人责任制，招标投标制和建设监理制”积极协调了设计、监理、施工单位及工程所在地的关系，为工程建设创造了好的外部环境。

（1）招投标制

根据工程性质，结合《招标投标法》，发布招标公告，对内乡县第六批小型农田水利重点县项目2016年度工程进行公开招标，按照“公开、公正、合理”的原则优选择施工单位和材料设备供应商。

（2）工程监理制

委托具有水利水电监理资质的监理单位，对工程进行全过程监理。

（3）合同管理制

在项目建设中，我们加强了合同管理，从工程立项到开工建设，以合同为依据，严格按照合同要求，规范建设程序。一是严格合同变更程序，在施工中发生的设计变更，每次都按照施工单位申请、监理单位审核、建设单位同意、设计单位复核，手续完善后方可进行变更；二是严格承包方非法转让；三是合同签订时，规范合同条款，减少合同争议，确保工程顺利实施。

（4）质量与安全管理

工程质量管理是工程建设管理的核心。我们按照“项目法人负责、施工单位保证、监理单位控制、政府部门监督相结合”的原则，建立健全了质量管理体系，落实了工程质量项目法人责任制、明确参建单位工程质量责任。在工程项目的建设过程中，实现了质量管理层层有人抓、处处有人管，分工负责，各尽职守，建立了科学、全面、有效的质量管理体系。

（5）信息管理

各工程施工过程中，严格按照上级部门要求，及时、准确上报中小河流治理工程投资计划各类报表及信息管理系统。

（6）开工审批及质量监督手续

我县在项目开工前，严格按照规定，进行开工报批，全部批复后实施，并办理了质量监督手续，有南阳市水利水电建设工程质量监督站对项目建设全过程进行质量监督。

资金管理

内乡县小型农田水利重点县项目建设管理局严格按照《中央财政小农水重点县建设管理办法》和《河南省小农水专项资金管理实施细则》，制订了《内乡县小型农田水利重点县项目资金使用管理制度》，统一规范财务管理和财务监督运行体系，对项目各级资金捆绑使用，实行县级报账制，做到事前有预算，拨付有依据，事中有监督，事后有验收,专款专用，切实管好、用好项目资金。我们的具体做法是：根据合同要求及施工单位工程进度，施工单位根据合同要求及月工程进度填报工程计量报验单、结算申请单，并附相关单元工程评定资料；经建管局现场技术员、监理员、施工技术员审核工程量，监理工程师认定审核后确定结算金额，并由总监理工程师签发工程价款月支付证书；最后由项目法人(现场负责人)代表先后审定签批；建管局财务科再根据各方已签批的月支付证书和应税发票及相关附件到财政局业务股室申请拨付工程款，并有主管领导签批。后经财政局国库股对有关手续审核，直接将款项拨付到施工单位。在资金管理上，严格按照国库集中支付管理，没有发生挤占、挪用、大额现金提取、以拨代报和白条入帐等违法、违规现象。

实施效果

内乡县第六批小型农田水利重点县项目2016年度工程完成后，受益乡镇，烟叶等作物大面积增产增收，灌区内农田灌溉保证程度大幅度提高，极大改善农业生产条件、促进灌区可持续发展，有利于灌区经济效益、生态效益和社会效益的充分发挥。

（三）绩效目标实现程度、差距及其因素分析

内乡县小农水重点县项目2016年工程已完成总投资100%，2016年12月30日已组织进行了县级验收；2017年8月4日，已进行了省级绩效考评，认为项目资料齐全，组织机构和管护机制健全，已完成了全部年度的工程建设任务，工程已发挥效益。

（四）主要经验及做法

1.各级领导的重视和关怀是工程建设得以顺利进行的关键。2016年度工程得到了河南省财政厅、河南省水利厅、南阳市财政局、南阳市水利局、内乡县委政府等各级领导的重视和关心。各级领导先后多次来工地检查指导工作，听取汇报，并对工程建设管理作了具体的指示，这极大的调动了广大参建者的积极性。

2.推行水利工程建设 “三项”制度是工程建设得以顺利实施的保障。2016年度工程积极推行“项目法人责任制、招投标制、工程监理制”。切实发挥参建各方在工程建设中的责任主体作用，有效地实现了对工期、质量、资金控制，为工程顺利施工奠定了基础。

3.参建各方忠于职守，通力配合是工程建设得以顺利实施的前提。建设单位、监理单位、施工单位、质量监督、检测单位、设计单位等在工程建设中，参建各方既注重分工、又密切合作，大家心往一处想，劲往一处使。

4、积极调整思路，强化质量意识。牢牢抓住质量这个纲，在建设过程中通过组织学习，业务培训等多种手段，将“质量第一”的意识变成施工建设者的自觉行动，保证了工程质量。

内乡县水利局

2017年9月8日

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障水利（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指水利（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为水利（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。